星群导航状态估计软件模块现场验收测试大纲（细则）

版本号 V1.0（填写稿）

拟  稿                 时间：  20260714

校  对                 时间：  20260714

标  审                 时间：  20260714

会  签                 时间：  20260714

审  核                 时间：  20260715

批  准                 时间：  20260715

修改记录

| 序号 | 修改版次 | 修改内容 | 修改人 | 修改日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 初次拟制 |  | 20260708 |  |
| 2 | V1.1 | 根据评审意见修改完善 |  | 20260714 |  |

1概述

1.1标识（软件）

软件名称：星群导航状态估计软件模块。
软件标识、交付版本号、代码提交号、安装包校验值和交付日期由验收双方在现场测试记录中填写。
被测对象包括状态估计核心程序、仿真与数据适配程序、配置文件、可视化回放程序、测试脚本及配套技术文档。

1.2系统概述

本软件面向卫星星群导航状态感知与协同估计，接收星群构型、轨道初始状态、绝对导航信息、星间多模态观测、通信与拓扑状态等输入，输出各节点的位置、速度、加速度、协方差、融合状态、网络运行诊断和可视化回放数据。
软件支持雷达距离/距离率、红外方位/俯仰、光学像面坐标等观测形式，支持单星多模态联邦-CI估计、多星分布式协同估计、可见性与通信约束、节点或链路异常处理以及导航细胞/CANN辅助状态的可选展示。
验收前已完成模块级测试、接口回归测试、典型Walker星群场景仿真和开发性性能验证；现场验收以冻结的软件版本、配置和测试数据为准。

1.3文档概述

本文档规定现场验收的测试范围、环境、方法、步骤、记录内容和判定原则，用于指导验收双方以可复现方式验证软件功能、接口及性能。
测试数据、源代码、配置、日志和结果文件按项目保密管理要求使用；未经授权不得复制、外传或上传至公共网络。测试结束后按约定归档或清理临时数据。

2测试目的

验证星群导航状态估计软件模块的功能、对外接口、估计性能、异常工况适应性、运行效率、可视化与交付完整性是否满足外协需求、设计方案、输入输出接口约定及双方确认的验收依据。
通过固定配置、固定随机种子、保存原始输入与结果文件的方式保证测试过程可追溯、结果可复算。

3引用文件

验收时采用现行有效版本，至少包括：
（1）《卫星状态计算软件模块开发外协需求》或对应合同技术附件；
（2）《卫星状态感知设计方案》及经确认的补充设计说明；
（3）《星群状态估计模块输入输出接口》现行实现版；
（4）软件版本说明、README、安装部署说明和测试报告；
（5）双方确认适用的国家、行业或军用软件测试与文档规范。
具体文件编号、版本和日期在现场测试记录中填写。

GJB438C-2021      《军用软件开发文档通用要求》

4测试环境和条件

测试仪器及工具、测试环境条件、测试地点、测试人员等。

4.1硬件环境

测试计算机、处理器、内存、存储空间、显示器及必要的接口设备由现场提供。测试前记录设备型号、资产编号和主要配置。
若使用远程计算服务器或GPU，仅作为扩展压力测试环境；正式验收结果应标明实际执行硬件，不与其他环境结果混用。

4.2软件环境

记录操作系统版本、Python解释器与虚拟环境、NumPy/SciPy/Matplotlib/PySide6等依赖版本、软件提交号及配置文件版本。
测试输入包括固定的场景配置、随机种子、轨迹真值、多模态观测或原始传感器矩阵、通信/拓扑事件和故障注入配置。
测试输出统一保存为结构化结果文件、CSV/JSON日志、图形或可视化回放记录，并保留运行命令。

4.3测试环境的影响

现场环境与目标运行环境如存在处理器、操作系统、Python依赖或数据接口差异，应在记录中逐项说明。
功能和接口测试通常不受硬件性能差异影响；运行时间、吞吐率、内存占用等性能结果仅对实际测试环境有效。若采用离线仿真数据，需注明其与实装传感器数据在采样率、噪声、时延和数据格式方面的差异。

4.4测试条件

（1）交付文件完整且校验通过，软件能够在指定环境安装或解压部署；
（2）依赖环境、字体和图形组件安装完成，测试目录具有读写权限；
（3）冻结被测版本、测试配置和随机种子，系统时间及日志目录设置正确；
（4）准备正常、模态中断、节点失联、链路时延等测试数据；
（5）正式测试前执行一次冒烟测试，确认程序启动、结果保存和可视化窗口工作正常。

4.5测试工具

Python测试脚本与pytest用于自动化回归；系统计时器和软件内置统计用于运行时间测量；操作系统任务管理工具用于CPU和内存观测；CSV/JSON查看工具用于结果复核；可视化回放窗口用于显示星群运动、观测、估计和导航细胞活动。
若使用外部轨迹数据，可采用STK或等效轨道工具生成并导出时间戳、ECI位置和速度，导出文件及配置纳入测试记录。

5测试范围

本次范围包括：安装启动与配置管理、轨迹和观测数据接入、三模态量测生成与解析、可见性与通信拓扑、单星与多星状态估计、协同信息处理、异常与缺失处理、结果导出、可视化回放、对外接口、估计精度、鲁棒性、实时性和交付物完整性。
GNN/PPO智能拓扑训练、尚未冻结的研究参数和非正式实验功能不作为本轮强制验收项；如需演示，应作为扩展测试单独记录，不影响正式基线判定。

5.1测试对象范围

（1）场景与轨迹生成模块；（2）雷达、红外、光学观测与原始数据适配模块；（3）单星多模态联邦-CI状态估计模块；
（4）多星分布式协同状态估计与协方差一致性模块；（5）可见性、通信和拓扑策略模块；（6）CANN导航状态辅助与诊断模块；
（7）对外输入输出、结果导出及可视化回放模块。

5.2测试指标范围

功能范围：正常流程、配置切换、三模态观测、单星/多星估计、拓扑与异常处理、结果保存和可视化。
接口范围：配置、轨迹、观测、节点状态、估计结果、网络诊断和可视化帧的数据结构、单位、坐标系、维度及异常输入处理。
性能范围：状态估计精度、协同增益、模态短时中断、节点失联、处理速率、通信/同步时延和资源占用。具体阈值引用验收依据，不在本大纲中重复填写。

6测试项目及方法

建议形成下列测试项目，并为每项分配唯一编号：
T01 安装启动与配置：按部署说明安装，加载默认及修改后的配置，验证启动、校验、自动结果目录和异常提示。
T02 轨迹与星群场景：运行单星、典型Walker星群和外部轨迹导入场景，核对时间戳、节点数、坐标系及轨迹连续性。
T03 多模态观测：分别启用雷达、红外和光学，核对量测维度、单位、协方差、有效标志、可见性及原始图像/矩阵到量测的转换。
T04 单星估计：输入同一真值和量测，运行各局部滤波器及联邦-CI，核对状态、协方差、NIS、门控和融合权重。
T05 多星协同估计：运行固定拓扑和确定性动态拓扑，检查邻星观测、状态消息、协方差传输、回放与重新同步。
T06 模态中断：在系统收敛后分别注入各模态短时中断，按成对测试比较中断前后误差；冷启动缺失作为独立工况记录。
T07 节点/链路异常：断开规定节点或链路，检查剩余网络连通性、协议拒绝、重同步和估计退化。
T08 估计性能：使用固定真值计算位置、速度和加速度误差、RMSE、分位数及协方差一致性，按需求文件判定。
T09 实时性与资源：在规定规模和时长下重复运行，记录总耗时、每历元耗时、处理频率、峰值内存及输出文件规模。
T10 对外接口：使用合法、边界和非法数据验证字段、维度、坐标系、时间顺序、错误码及向后兼容。
T11 可视化：检查卫星集群运动、观测数据、状态估计、导航信息和CANN活动热力图的播放、步进、选择和图层开关。
T12 交付完整性：核对代码、配置、说明文档、接口文档、测试脚本、样例数据和版本信息。

7测试方案（测试细则）

7.1功能测试

7.1.1 总体功能

7.1.2 平台基础功能

7.1.3 仿真推演功能

7.1.4 ××分系统功能测试

总体功能：加载冻结配置和标准数据，依次执行场景生成、观测生成/读取、状态估计、结果导出和可视化。预期程序无未处理异常，输出时序完整、数值有限、节点和模态标识一致。
平台基础功能：验证配置加载/保存、随机种子复现、结果目录自动管理、日志记录、暂停/继续、错误提示和数据导出。重复运行同一配置时结果应可复现。
仿真推演功能：设置星群构型、轨道参数、仿真时长和步长，运行正常及故障场景；核对真值轨迹、观测有效性、拓扑变化、估计曲线和事件日志。
状态估计功能：检查各模态局部结果、CI融合、多星协同更新和协方差输出；关闭可选CANN或智能策略后应恢复正式确定性基线。
每项测试均记录软件版本、配置、命令、开始/结束时间、输入数据标识、输出目录、关键截图、原始结果和测试人员。

7.2接口测试

采用接口文档规定的数据对象进行黑盒测试。对每类输入验证必填字段、类型、形状、单位、坐标系、时间戳、节点标识、有效标志和协方差；对每类输出验证状态、协方差、质量、融合状态、网络诊断和可视化帧。
分别输入正常值、边界值、维度错误、非有限数、乱序时间戳、未知模态和不兼容坐标系，检查程序是否接受合法数据并对非法数据给出明确错误，不得静默产生错误结果。
使用同一组观测分别通过单星入口和多星入口，核对公共量测语义、单位与噪声配置保持一致。

7.3性能指标测试

7.3.1 ××设备示值误差

精度测试采用成对对照法：固定真值、初值、随机种子和观测实现，运行被测算法与规定基线；逐历元计算位置、速度、加速度误差，并汇总RMSE、95%分位数、最差节点及必要的R/T/N分量。
协同增益通过独立估计与协同估计的同场景差值计算；模态或节点故障通过正常组与故障组的同种子差值计算。统计样本数、仿真时长和判定阈值按验收依据执行。
原始结果不得只保留图形，应同时保存逐次或逐种子的结构化数据、汇总文件和计算脚本。预期结果为各项统计量满足需求文件规定且无非有限值、协议异常或未解释的样本剔除。

7.3.2 仿真时钟误差

7.3.3 模态中断与恢复：在滤波稳定运行后，于不同时间位置注入短时雷达、红外或光学中断，比较正常组与中断组误差并检查恢复过程。冷启动阶段模态不可用单独列项，不与运行中短时中断混合统计。
7.3.4 节点失联与通信：按规定星群规模选择节点失联，检查失联节点、剩余节点、拓扑、消息拒绝、历史窗口、回放和重同步诊断，统计全局及分组误差变化。
7.3.5 协同估计效果：在同一Walker场景下运行关闭和开启星间协同的配对测试，统计平均提升、最差样本、最差节点和置信区间。
7.3.6 资源占用：记录CPU、内存、磁盘写入和结果文件规模；说明原始图像生成、全节点CANN历史及可视化是否包含在测试工况中。

采用高精度单调时钟记录仿真时间轴与实际处理时间。分别测试核心滤波、包含CANN辅助处理以及可视化回放工况，记录总运行时间、平均/最大历元耗时和处理频率。
测试期间固定硬件和后台负载，预热后重复运行；首次启动、数据准备、核心计算和结果保存应分段计时。
若测试仿真时钟与墙钟同步能力，记录规定时长内的累计偏差；若采用离线加速仿真，则按处理吞吐率要求判定，不与实时播放速度混淆。

……

8判定标准

各测试项按“通过、条件通过、不通过、不适用”记录。通过条件为实际结果满足对应验收依据、测试过程无未处理异常、数据完整且可追溯。
功能和强制接口测试项应全部通过；性能测试按合同或外协需求规定的统计口径和阈值判定。研究性、可选或明确不纳入本轮验收的项目标记为“不适用”，不得用于替代正式测试项。
出现失败时，应保存输入、配置、日志和输出，说明影响范围并复测。任何阈值、样本量、场景或数据处理方法的变更须经双方确认并形成记录。最终结论以双方签署的现场测试记录和验收报告为准。